РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21. 03. 2016 г. с. Червянка № 9

О проведении двухмесячника по

санитарной очистке территории поселения

В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения, в соответствии со статьёй 6 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 года № 131-ФЗ, Уставом Червянского муниципального образования:

1. С 1 апреля по 1 июня 2016 года провести двухмесячник по санитарной очистке подведомственных территорий.

2.Частному сектору распилить и убрать дрова. Произвести вывозку накопившегося мусора, опилок с территории.

3.Организовать работу по ликвидации свалок мусора в черте поселения, в зелёных зонах на берегу реки.

4. Провести 6 и 18 мая 2016 года сельские субботники по санитарной очистке и благоустройству села.

5.Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности в апреле-мае 2016 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих территорий, ремонту фасада, а также произвести уборку прилегающих к ним территорий.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста администрации Рукосуеву В. И.

Глава Червянского  
муниципального образования А. С. Рукосуев

Приложение

к распоряжению главы Червянского МО

от 21.03.2016 г. №9

**ПЛАН**

**Мероприятий по благоустройству и санитарной очистке с. Червянка на 2016 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятия |
| 1 | Грейдирование и очистка дорог с. Червянка | В течении года | Администрация, руководители организаций |
| 2 | Уборка придомовых территорий от дров, мусора, опилок | 1 апреля- 25 июня | Администрация,  жители села |
| 3 | Провести общественный субботники по очистке территорий организаций, предприятий всех форм собственности | 29 апреля, 6 и 29 мая | Администрация, руководители организаций |
| 4 | Ликвидация стихийных свалок в черте села | май-июль | Администрация |
| 5 | Проведение общественного субботника по уборке территории кладбища | 3 мая | Администрация, руководители организаций |
| 7 | Ремонт штакетиной изгороди 400 кв.м. | май-октябрь | Администрация,  жители села |
| 8 | Покраска штакетиной изгороди 500 кв.м. | май-октябрь | Администрация,  руководители организаций, жители села |
| 9 | Обустройство деткой игровой площадки | май-июль | Администрация, руководители организаций |
| 10 | Работы по уличному освещению села | июнь-сентябрь,  по мере необходимости | Администрация |
| 11 | Ремонт объектов соцкультбыта | июль-сентябрь | Администрация, руководители учреждений |
| 12 | Озеленение придомовых, общественных территорий | май-сентябрь | Администрация, руководители учреждений, жители села |

Глава Червянского  
муниципального образования А. С. Рукосуев