№ 71 от 26.12.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии с Постановлением Администрации  «Червянского муниципального образования от 13.11.2018 г. № 45 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Червянского муниципального образования».

Постановляю:

1. Внести изменения в Муниципальную  программу «Благоустройство территории  Червянского МО на 2019-2021 годы»  утвержденную Постановлением № 11 от 19.02.2019 г. и изложить в новой редакции.

2. При формировании среднесрочного финансового плана Червянского МО на 2019-2021 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной программы "Благоустройство территории Червянского МО на 2019-2021 годы».

3. Установить, что в ходе реализации Муниципальной  программы «Благоустройство территории Червянского МО на 2019-2021 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Червянского

муниципального образования	             А.С.Рукосуев

Приложение к постановлению                                                                                            Администрации сельского поселения

Червянского муниципального образования

от 26.12.2019 г. № 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕРВЯНСКОГО МО НА 2019-2021 ГОДЫ»

- Паспорт муниципальной  программы

«Благоустройство территории Червянского МО на 2019-2021 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Благоустройство территории Червянского МО на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Червянского муниципального образования |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018 № 776-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы». |
| Участники муниципальной программы | Администрация Червянского муниципального образования |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Червянского МО -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта Червянского МО -Совершенствование эстетического вида Червянского МО, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта; - развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий; -повышение общего уровня благоустройства поселения; - Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Червянского муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - Восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Червянского муниципального образования; - формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; - разработка проектно сметной документации для оформления полигона ТКО по следующим мероприятиям: 1- разработка проекта обустройства территории площадки накопления твердых бытовых отходов; 2-выполнение инженерно – геологических изысканий для разработки проекта обустройства территории площадки накопления твердых коммунальных отходов; 3- выполнение инженерно – геодезических изысканий для разработки проекта обустройства территории площадки накопления твердых коммунальных отходов; - строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев; - ликвидация несанкционированных свалок на территории Червянского муниципального образования. - |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы 1 этап – 2019 год 2 этап - 2020 год 3 этап – 2021 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 – 2021 годах 392 657 рублей, в том числе: средства местного бюджета –– 392 657 рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. -Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Червянского МО; -Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. -Улучшение состояния территорий муниципального образования Червянского МО; - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Червянского МО; - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - Совершенствование эстетического состояния территории; - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - Создание зелёных зон для отдыха граждан; - Предотвращение сокращения зелёных насаждений; - Увеличение количества высаживаемых деревьев; - Благоустроенность населенного пункта поселения. - Реализация муниципальной программы позволит увеличить долю использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления до 50%; - Создание площадка ТКО сроком до 11 месяцев. |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Червянского МО,  его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 305 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию с. Червянка.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенного пункта поселения не отвечает современным требованиям.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 75% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. Поселению требуется площадка ТКО для вывоза бытовых отходов и заключение договоров с региональным оператором «Братский Полигон», что в данный период не возможно в виду отсутствия инфраструктуры.

Для улучшения экологической ситуации на территории Червянского муниципального образования по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов необходим оборудованный проектируемый полигон для складирования ТКО на основании санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2001 № 16. В связи с этим на территории Червянского муниципального образования с 2019 года началась подготовка проектно – сметной документации на строительство площадки твердых коммунальных отходов (ТКО). Несанкционированные свалки, расположенные на территории Червянки, подлежат закрытию и рекультивации в первую очередь, ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения - это целостная система мер, организуемая в данной муниципальной программе.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1.Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по всем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Червянского МО.  В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах  муниципального образования.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2019 - 2021 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий», «Лучший двор», «Лучшая улица» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории Червянского МО

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Червянского МО, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенного пункта сельского поселения Червянского МО;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в населенном пункте;

- оздоровление санитарно экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

2.5  Окружающая среда.

- обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной и комфортной среды на территории Червянского муниципального образования для обеспечения устойчивого развития общества.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

- РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенного пункта  Червянского МО.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенного пункта Червянского МО с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный земельный участок» сельского поселения «Червянского МО», который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и санитарной очистки населенных пунктов.

Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию придомовой территории.

3.3 Строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев.

3.4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства населенного пункта, а также решений о выделении средств местного, областного и районного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству населенного пункта.

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативное обеспечение не требуется.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация  Червянского муниципального образования.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  Червянского муниципального образования.

Исполнитель Программы – Администрация Червянского муниципального образования:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенного пункта поселения, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Червянского МО.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- строительство и обустройство площадки ТКО сроком до 11 месяцев.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальных программ

(руб. в ценах каждого года)

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| ВСЕГО | 392 657 | 261 857 | 65 400 | 65 400 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Расходы на организацию уличного освещения муниципального образования, | 18 000 |  | 9 000 | 9 000 |
| Расходы на мероприятия по ремонту и содержанию дорог муниципального значения | 18 000 |  | 9 000 | 9 000 |
| Мероприятия по озеленению и благоустройству муниципального образования | 2 000 |  | 1 000 | 1 000 |
| Организация и содержание мест захоронения | 2 000 |  | 1 000 | 1 000 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 102 677 | 11 877 | 45 400 | 45 400 |
| разработка проекта обустройства территории площадки накопления твердых бытовых отходов | 99 990 | 99 990 | 0 | 0 |
| выполнение инженерно – геологических изысканий для разработки проекта обустройства территории площадки накопления твердых коммунальных отходов | 99 990 | 99 990 | 0 | 0 |
| выполнение инженерно – геодезических изысканий для разработки проекта обустройства территории площадки накопления твердых коммунальных отходов | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| Строительство и устройство площадки ТКО в том числе приобретение технологического оборудования и машин |  |  |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 392 657 | 261 857 | 65 400 | 65 400 |