**29.03.2024 № 10**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЧУНСКИЙ РАЙОН**

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О проведении двухмесячника по**

**санитарной очистке территории**

**Червянского сельского поселения**

В целях предупреждения инфекционных заболеваний и создания благоприятной окружающей среды для проживания населения, на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 24.07.2023 года), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 года № 131-ФЗ (в ред. от 14.02.2024 года), Уставом Червянского муниципального образования:

1. С 01 апреля по 03 июня 2024 года провести двухмесячник по санитарной очистке подведомственных территорий.

2.Частному сектору распилить и убрать дрова. Произвести вывозку накопившегося мусора, опилок с территории.

3.Организовать работу по ликвидации свалок мусора в черте поселения, в зелёных зонах на берегу реки.

4. Провести 6 и 18 мая 2024 года сельские субботники по санитарной очистке и благоустройству села.

5.Руководителям предприятий и организаций, независимо от организационно-правовой формы собственности в апреле-мае 2024 года мобилизовать трудовые коллективы на уборку своих территорий, ремонту фасада, а также произвести уборку прилегающих к ним территорий.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации Рукосуеву В. И.

Глава Червянского  
муниципального образования А. С. Рукосуев

Приложение

к распоряжению главы Червянского МО

от 29.03.2024 г. №10

**ПЛАН**

**Мероприятий по благоустройству и санитарной очистке с. Червянка на 2024 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятия |
| 1 | Грейдирование и очистка дорог с. Червянка | В течении года | Администрация, руководители организаций |
| 2 | Уборка придомовых территорий от дров, мусора, опилок | 1 апреля –  03 июня | Администрация,  жители села |
| 3 | Провести общественный субботники по очистке территорий организаций, предприятий всех форм собственности | 29 апреля, 6 и 29 мая | Администрация, руководители организаций |
| 4 | Ликвидация стихийных свалок в черте села | май-июнь | Администрация |
| 5 | Проведение общественного субботника по уборке территории кладбища | 3 мая | Администрация, руководители организаций |

Глава Червянского  
муниципального образования А. С. Рукосуев